NOPS-OWR 全新实验规划书

面向 no-pretrain / no-offline-data / one-pass / pure-SNN / open-world self-bootstrapping recognition 的可证伪实验体系

版本：v3.0（重新设计版）

日期：2026-04-27

文档性质：实验规划书，不是普通开发路线图。本文以可证伪假设、事件级 benchmark、分层指标、审计流水线和失败归因为核心，目标是让每一次系统改动都能被明确验证。

# 目录（章节级）

0. 执行摘要

1. 实验问题的重新定义

2. 总体实验哲学：可证伪，而不是堆指标

3. 主假设体系

4. 实验平台总架构

5. 事件账本与 benchmark 事件族

6. 分层指标体系

7. 基线、对照组与负对照

8. 阶段化实验计划

9. 消融矩阵与反事实实验

10. 统计与结果判读规范

11. 失败归因与诊断树

12. 审计日志与数据结构规范

13. 可视化与论文图表计划

14. 实验运行规范与产物目录

15. 阶段准入/退出门槛

16. 论文证据链设计

17. 风险控制与纠偏规则

18. 第一批优先执行实验清单

附录 A. 指标字典

附录 B. 事件命名规范

附录 C. 周报与实验报告模板

# 0. 执行摘要

这是一份全新整理的实验规划书。它不延续上一版以“后续开发路线”为中心的写法，而是把 NOPS-OWR 当前最关键的问题重新定义为一个可实验验证、可逐层证伪、可复现实验的研究体系。核心目标不是证明系统“总体涨点”，而是证明系统是否真正具备开放世界流式识别中的三类能力：看见对象、维持身份、在长间隔后通过记忆召回旧连续体。

当前系统已经不是一个普通视觉识别原型。它已有 spike/event-like 编码、连续 objectness、support-region proposal、tracking、prototype memory、lineage、continuation、anchor、budget 和大量审计脚本。真正需要实验验证的是：这些结构是否组成了一个可靠的“知觉—身份—情景连续性记忆—语义概念记忆”闭环。

本规划书的中心判断是：后续实验必须从“最终分数评估”转向“机制级评估”。如果一个改动提高了 same-lineage，但压低 same-track-after-concept，它不是简单变好；如果一个改动提高了 same-prototype，但是靠压制 recovery path 得到，它可能是错误稳定；如果一个改动让 claim-builder 分数变好，但正确 continuity source 从未进入候选池，它没有修复根因。

因此，本文把实验体系重构为五层：感知层、身份层、概念层、连续性记忆层、记忆治理层。每一层都有独立事件族、指标、消融、负对照和失败归因规则。系统每一次更新，都必须回答“它到底修了哪一层，破坏了哪一层，是否只是制造了表面稳定”。

## 0.1 本规划书的核心结论

不要把 overall recall 当作主证据。NOPS-OWR 的主证据应该是事件级、层级化、可审计的机制证据。

当前第一组实验不应围绕 promotion 调参，而应围绕 continuity source visibility 展开。正确旧源没有进入 source pool 时，后续 ranking 与 attach 的一切讨论都是伪问题。

same-lineage、same-prototype、same-track 必须分开评估。三者分别代表概念重认、原型连续、个体身份连续，不能互相替代。

必须加入负对照。比如故意打乱 continuity owner、随机化 claim source、禁用 provenance，以证明系统不是靠偶然相似或阈值偏置在工作。

实验产物必须能回放。每个 hard event 都应有 source pool、claim ranking、attach state、promotion state 和 memory state 的完整 trace。

## 0.2 本文档与普通实验计划的区别

普通实验计划常见结构是：列 benchmark、列指标、跑 baseline、做 ablation。这个结构对闭集识别或普通 tracking 足够，但对 NOPS-OWR 不够。因为 NOPS-OWR 的失败往往不是单点错误，而是源于多层身份结构之间的错配：runtime owner 与 continuity owner 被混用，概念归属与身份接回被混用，temporary attach 与 semantic head promotion 被混用，prototype 实体与 lineage 主干被混用。

因此，本规划书以“机制断点”为基本实验对象。每个实验不是只问指标涨没涨，而是问：候选是否可见、来源是否被保留、claim 是否可解释、attach 是否独立于 promotion、记忆是否在 budget 压力下保留关键恢复入口。

# 1. 实验问题的重新定义

## 1.1 从“识别准确率”转向“持续识别能力”

本项目不应再被实验上定义为“识别模型准确率提升问题”。更准确的定义是：在无预训练、无离线数据、单遍流式输入、纯 SNN 风格约束下，系统能否通过自身经历形成对象、身份、概念与记忆，并在遮挡、漂移、重入、预算压力下保持可恢复性。

因此，实验对象不是单个预测结果，而是一个随时间演化的内部状态系统。一个成功系统至少要同时满足三类要求：第一，感知层形成对象支持区域；第二，身份层维持或恢复对象连续性；第三，记忆层保存并召回能够支撑旧身份恢复的 continuity source。

## 1.2 实验要验证的因果链

后续实验应围绕以下因果链展开，而不是围绕散乱指标展开：

1.   连续 objectness 与 support region 是否足以稳定形成对象候选；

2.   对象候选是否能在短时内绑定到正确 active identity；

3.   当短时 identity 断开时，lineage 是否仍能维持旧概念主干；

4.   当对象 long-gap re-entry 时，正确 continuity source 是否进入候选池；

5.   claim-builder 是否能在看见正确 source 后给出合理排序；

6.   temporary attach 是否能在不立即 promotion 的情况下恢复旧连续性；

7.   deferred promotion 是否能在持续证据充分时更新长期头节点；

8.   memory governance 是否能在预算压力下保留关键恢复 source。

## 1.3 哪些结果不能算强证据

为了避免误判，以下结果不能单独作为系统进步的强证据：

overall recall 上涨，但 source visibility 没有变化；

same-lineage 上涨，但 same-track-after-concept 下跌；

same-prototype 上涨，但 continuation access 下跌；

FP/frame 下降，但 recall 路径被 suppression 饿死；

head churn 下降，但 re-entry attach 被系统性阻断；

单个 hard case 成功，但没有 trace 证明正确 continuity source 进入并被使用。

# 2. 总体实验哲学：可证伪，而不是堆指标

NOPS-OWR 的实验体系必须具备可证伪性。也就是说，每个主张都要有对应的反例设计、负对照和失败判据。只做成功案例回放，或者只比较最佳配置的最终分数，都不足以证明系统实现了类脑式持续识别。

## 2.1 分层可证伪原则

每个实验都必须明确自己试图证伪哪一层假设。比如，若要证明 dual-owner 枚举有效，不能只看 same-track；必须先看正确 continuity owner 是否重新进入 source pool。若要证明 episodic bundle 有效，不能只看 same-lineage；必须看 long-gap 条件下 bundle access 与 attach 成功之间的关系。

## 2.2 最小改动原则

一次实验尽量只改变一个结构因素。比如阶段 A 中只开放 runtime owner + continuity owner 的双 source 枚举，先不要同时改 ranking、attach threshold、promotion gate 和 budget policy。否则，即使指标上涨，也无法判断原因。

## 2.3 对抗性负对照原则

所有看起来有效的新机制都必须经受负对照。比如，dual-owner 枚举若真的有效，则随机打乱 continuity owner 后应当显著破坏 long-gap recovery；episodic bundle 若真的有效，则禁用 temporal gap compatibility 后应当提高 false attach；deferred promotion 若真的有效，则 immediate promotion 应当带来更高 head churn 或 false promotion。

## 2.4 事件级配对比较原则

不要只比较两个系统的全局均值。对于 hard re-entry，最强证据是同一 event_id 在 baseline 与改动版本下的配对对比：source 是否从不可见变为可见，claim rank 是否从缺失变为进入 top-k，attach state 是否从 none 进入 temporary_attach，最终是否保持 same-lineage 或 same-track。

# 3. 主假设体系

下表定义后续实验要验证的主假设。每个假设都必须配备必要证据、反证条件和推荐实验。

| 假设 | 名称 | 主张 | 必要证据 | 反证/弱化条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 对象形成假设 | 连续 objectness + support-region proposal 足以为后续 identity 和 memory 提供稳定对象候选。 | bbox_tightness、support_coverage、FP/frame、region_persistence 稳定；hard re-entry 失败不主要归因于 perception。 | support region 经常缺失或 drift，导致后续 source 正确也无法 attach。 |
| H2 | 双 owner 可见性假设 | runtime owner 与 continuity owner 解耦是 long-gap recovery 的必要条件。 | dual-owner 后正确 continuity source 进入 source pool，visibility failure 显著下降。 | 正确 source 已可见但恢复仍失败，则 H2 只证明必要性，不证明充分性。 |
| H3 | lineage 主干假设 | lineage 比 prototype 更适合作为概念主身份。 | same-lineage、lineage mismatch、concept reuse 优于 prototype-only binding。 | lineage 引入导致 false merge 大幅上升且无法被 attach/promotion 修正。 |
| H4 | episodic continuity 假设 | long-gap re-entry 需要 episodic bundle，而不是单一 prototype similarity。 | bundle_visibility、continuation_access、same-track-after-concept 随 gap 条件改善。 | bundle 被访问但不影响 attach，或只提高 false attach。 |
| H5 | attach/promotion 解耦假设 | temporary attach 与 head promotion 分离可缓解 head stability 与 recovery 的冲突。 | same-track-after-concept 上升，同时 head_churn 与 false_promotion 不恶化。 | attach 成功只能靠 immediate promotion，或 delayed promotion 导致恢复断裂。 |
| H6 | 记忆治理假设 | layer-wise budget + protection + consolidation 能在预算压力下保留关键恢复源。 | budget sweep 中 protected-source survival 与 recall under pressure 优于 flat budget。 | 预算越紧，关键 source 越早被删，说明治理策略无效。 |
| H7 | 过程审计假设 | source provenance 与状态机 trace 能把失败稳定归因到具体层。 | 失败切片中 unknown/mixed failure 比例下降；同一 event 可复现诊断。 | 日志足够多但仍无法判断源在哪一步丢失。 |
| H8 | 自举约束假设 | 系统在 no-pretrain/no-offline-data/one-pass 约束下仍可形成可恢复内部概念。 | 不依赖外部类别标签或 VLM 兜底，仍能在事件族 benchmark 中形成稳定 lineage 与 recall。 | 恢复能力主要来自外部语义或离线先验，而非内部经验结构。 |

表 1：NOPS-OWR 后续实验的主假设体系

# 4. 实验平台总架构

实验平台必须从“跑一次 runner，输出若干指标”升级为“事件账本 + 审计总线 + 指标引擎 + 产物存储 + 报告生成”的结构。否则系统越复杂，越难知道每次改动到底修了什么。

## 4.1 五个核心组件

| 组件 | 中文名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Event Ledger | 事件账本 | 把每个测试片段拆成带 event_id 的事件，记录目标、类型、预期结果、允许歧义和关键帧范围。 |
| Episode Runner | 事件运行器 | 按 event_id 重放输入流，支持单事件 replay、批量 benchmark、阶段化 config 对照。 |
| Audit Bus | 审计总线 | 统一收集 objectness、track、lineage、source pool、claim、attach、promotion、budget 等 trace。 |
| Metric Engine | 指标引擎 | 按事件级、层级、阶段级聚合指标，输出配对比较、置信区间和 failure slicing。 |
| Artifact Store | 产物仓库 | 保存配置、日志、可视化、事件报告、表格和论文图。 |

表 2：实验平台的五个核心组件

## 4.2 推荐数据流

实验数据流示意

Input stream -> Episode Runner -> Perception/Identity/Memory Pipeline
             -> Audit Bus -> Event Trace Store
             -> Metric Engine -> Failure Slicing / Paired Comparison
             -> Report Generator -> Tables / Figures / Case Replay

## 4.3 实验平台的最低要求

每个 benchmark 结果必须能追溯到 event_id，而不是只给 sequence-level 均值。

每个 event 必须能导出 source pool，且保留 runtime_owner 与 continuity_owner 的 provenance。

每个 attach 决策必须能导出 attach state transition。

每个 prototype/lineage/bundle 的关键更新必须有 owner transition trace。

每个实验必须记录 config_hash、git_commit、stage_tag 和随机种子。

# 5. 事件账本与 benchmark 事件族

后续 benchmark 的基本单位应从“整段视频”改为“事件”。一个事件可以是短遮挡、长间隔重入、同类交叉、概念漂移、预算压缩等。事件化以后，系统能精确回答哪个机制在什么事件上失败，而不是笼统说某段 benchmark 不行。

## 5.1 Event Ledger 字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| event_id | 唯一事件编号，例如 M3-LG-017。 |
| sequence_id | 所属输入序列或 synthetic episode 名称。 |
| event_family | P/I/C/M/G 五大事件族之一。 |
| event_type | 具体事件类型，例如 long_gap_reentry_after_archive。 |
| frame_start / frame_end | 事件观察范围。 |
| target_lineage_id | 如果有目标旧概念，记录目标 lineage。 |
| target_track_id | 如果需要旧实例恢复，记录目标 track。 |
| expected_outcome | same-lineage、same-track、new-branch、reject-attach 等。 |
| ambiguity_level | 事件允许的歧义等级，例如 low/medium/high。 |
| required_traces | 本事件必须导出的 trace 类型。 |

表 3：事件账本字段规范

## 5.2 五大 benchmark 事件族

| 族 | 名称 | 实验目标 | 典型事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P | Perception Object Formation | 测试 objectness、support region、bbox refinement 是否稳定。 | support 缺失、背景误检、overgrown component、fragmented support。 |
| I | Identity Maintenance | 测试短时 identity continuity 与 active/dormant 状态转换。 | 短遮挡、短重入、同类交叉、局部漂移。 |
| C | Concept Lineage | 测试 lineage 是否作为概念主干稳定工作。 | 旧概念新外观、概念漂移、false split、false merge。 |
| M | Memory Recovery | 测试 long-gap re-entry 与 episodic continuity recall。 | after_archive re-entry、continuity owner conflict、distractor re-entry。 |
| G | Governance / Budget | 测试长期运行、预算、巩固、遗忘和保护策略。 | budget pressure、memory compression、protected source survival。 |

表 4：五大 benchmark 事件族

## 5.3 事件类型清单

下面的事件清单可以直接作为后续 benchmark 构建索引。每一类至少保留 5–20 个事件，hard long-gap 类事件应优先保留逐事件 replay 能力。

| 编号 | 事件类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P1 | object_appearance_low_contrast | 低对比对象首次出现，测试 objectness 起点。 |
| P2 | background_texture_false_region | 背景纹理产生假 support，测试 habituation 与 region quality。 |
| P3 | support_fragmentation | 同一对象 support 被切碎，测试 region merge/refine。 |
| P4 | support_overgrowth | support 膨胀覆盖背景，测试 compactness/fill ratio。 |
| I1 | short_occlusion_recover | 短遮挡后回连，测试 active/dormant。 |
| I2 | multi_instance_crossing | 同类对象交叉，测试 ID switch。 |
| I3 | local_motion_jump | 运动突变，测试 active match cost。 |
| C1 | same_concept_appearance_drift | 同一概念逐步变形，测试 lineage 维持。 |
| C2 | old_concept_new_instance | 旧概念新个体，测试 same-lineage 与 same-track 分离。 |
| C3 | similar_concepts_false_merge | 相似概念误合并，测试 lineage gating。 |
| M1 | long_gap_reentry | 长间隔重入，测试 continuity recall。 |
| M2 | reentry_after_archive | archive 后重入，测试 continuity owner 保留。 |
| M3 | continuity_owner_conflict | runtime owner 与 continuity owner 冲突，测试 dual-owner。 |
| M4 | long_gap_with_distractor | 长间隔后有干扰物，测试 false attach。 |
| G1 | budget_pressure_recall | 预算压缩下恢复，测试 protected source。 |
| G2 | forgetting_damage | 遗忘策略对 hard cases 的损伤。 |

表 5：首批建议事件类型

# 6. 分层指标体系

指标体系必须服务于归因。后续所有指标分五层输出：感知层、身份层、概念层、连续性记忆层、治理层。每个总指标都必须能按事件族、gap 长度、预算压力、干扰强度切片。

| 层 | 指标 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知 | proposal_recall | 目标对象是否形成有效 proposal。 | 判断 perception 是否是失败源。 |
| 感知 | support_coverage | support region 对对象区域的覆盖。 | 判断 support 是否足够给后续 memory 用。 |
| 感知 | bbox_tightness | refined bbox 与对象/support 的紧致度。 | 判断 proposal 是否 object-aligned。 |
| 身份 | same_track | 严格旧 track 恢复率。 | 衡量实例级连续性。 |
| 身份 | ID_switch_rate | 短时身份切换率。 | 定位 tracking 层问题。 |
| 概念 | same_lineage | 是否恢复到旧概念主干。 | 衡量概念重认。 |
| 概念 | lineage_mismatch | 概念归属错误比例。 | 定位 false split/merge。 |
| 记忆 | source_visibility_rate | 正确 continuity source 是否进入候选池。 | 阶段 A 第一指标。 |
| 记忆 | continuation_access | 旧 continuation/bundle 是否被访问。 | 衡量 episodic recall。 |
| 记忆 | same_track_after_concept | 归入旧 lineage 后是否接回旧 track。 | 区分概念重认和实例恢复。 |
| 记忆 | false_episodic_attach | 错误接入旧 continuity chain 的比例。 | 控制恢复路径副作用。 |
| 治理 | protected_source_survival | 关键 source 在预算压力下的存活率。 | 衡量 protection 策略。 |
| 治理 | memory_growth_slope | 记忆规模增长斜率。 | 防止长期运行爆炸。 |
| 治理 | forgetting_damage | 遗忘对 hard recall 的损害。 | 衡量遗忘是否误删关键源。 |

表 6：分层指标体系

## 6.1 必须新增的核心指标

下面这些指标应优先实现，因为它们直接针对当前系统主断点。

关键指标定义

Source Visibility Rate (SVR) = #events where target continuity source is enumerated / #events requiring recovery

Claim Coverage@k = #events where target source appears in top-k claim candidates / #events where target source is visible

Same-Track-After-Concept (STAC) = #events with correct old-track attach after correct lineage routing / #events with correct lineage routing

False Episodic Attach Rate (FEAR) = #events incorrectly attached to old continuity / #events with attach attempt

Head Churn Rate (HCR) = #head changes over evaluated frames / #active lineage frames

Protected Source Survival (PSS) = #protected sources alive at recovery time / #protected sources expected alive

## 6.2 指标判读顺序

每次实验结果应按固定顺序解读：先看 perception 是否够用；再看 source visibility；再看 same-lineage；再看 same-track-after-concept；再看 false attach、head churn 和 budget damage；最后才看 overall recall。这个顺序能避免被表面涨点误导。

# 7. 基线、对照组与负对照

实验设计必须包含正常基线、结构增强组、消融组和负对照。没有负对照的机制主张不可靠。

| 编号 | 配置 | 说明 | 实验目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| B0 | Current baseline | 当前系统，不增加新的 dual-owner 枚举与 episodic bundle。 | 确定当前失败切片。 |
| B1 | Perception-stable baseline | 固定当前 support-region/refined-bbox 表达，冻结 perception。 | 避免后续 identity/memory 实验被 perception 改动污染。 |
| B2 | + Dual-owner visibility | runtime owner + continuity owner 双 source 枚举，不改 ranking。 | 验证 source visibility 是否恢复。 |
| B3 | + Claim ranking repair | 在 B2 基础上调 claim score，不改 attach/promotion。 | 验证看得见后是否选得中。 |
| B4 | + Episodic bundle | 引入 bundle 写入/召回，替代轻量 continuation。 | 验证 long-gap memory recall。 |
| B5 | + Decoupled attach/promotion | temporary attach 与 head promotion 分离。 | 验证恢复路径与 head stability 是否解耦。 |
| B6 | + Layer-wise governance | 分层 budget、protection、consolidation、forgetting。 | 验证长期运行能力。 |

表 7：建议基线与结构增强组

## 7.1 负对照设计

| 编号 | 负对照 | 预期用途 |
| --- | --- | --- |
| NC1 | 打乱 continuity_owner_lineage_id | 如果 dual-owner 真的有效，打乱后 long-gap recovery 应显著下降。 |
| NC2 | 随机化 source pool 排序 | 如果 claim-builder 真的有效，随机排序应破坏 top-k claim coverage。 |
| NC3 | 禁用 source provenance | 如果 provenance 是必要审计工具，失败归因 unknown/mixed 比例应上升。 |
| NC4 | 只保 runtime owner | 复现当前主断点，证明 continuity owner 枚举必要。 |
| NC5 | immediate promotion | 测试 deferred promotion 的价值；预期 head churn 或 false promotion 上升。 |
| NC6 | aggressive forgetting | 测试 protection 策略价值；预期 protected source survival 与 hard recall 下降。 |

表 8：负对照实验

# 8. 阶段化实验计划

阶段化实验计划按机制依赖顺序安排。每个阶段都有明确问题、操作变量、固定指标、通过条件和失败后的下一步。

| 阶段 | 名称 | 操作 | 主指标 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | Instrumentation Freeze | 先冻结日志和事件账本。 | 所有关键对象有 trace；event_id 可回放。 | 未通过则不得进入机制实验。 |
| E1 | Baseline Forensic Audit | 对当前系统做失败体检。 | 五层 failure slicing；Track A/C 配对分析。 | 得到主失败层分布。 |
| E2 | Dual-owner Visibility | 只改 source enumeration，不改 ranking。 | SVR、owner overwrite、source pool provenance。 | 正确 continuity source 可见。 |
| E3 | Claim-builder Challenge | 在 source 可见后评估 ranking。 | Claim Coverage@k、claim rank、抢占来源。 | 看得见后能进入可 attach 区间。 |
| E4 | Episodic Bundle Recall | 引入 bundle 写入与召回。 | bundle_visibility、continuation_access、gap-conditioned recall。 | long-gap recovery 明显改善。 |
| E5 | Attach/Promotion Decoupling | temporary attach 与 deferred promotion。 | STAC、FEAR、HCR、promotion delay。 | 恢复不再被 head stability 压死。 |
| E6 | Memory Governance | 分层预算、保护、巩固、遗忘。 | PSS、memory_growth_slope、forgetting_damage。 | 预算压力下关键 source 保留。 |
| E7 | Integrated Long-run | 全链路长期运行。 | 全指标、事件族总表、负对照。 | 形成论文级证据链。 |

表 9：阶段化实验计划总览

## 8.1 E2：Dual-owner Visibility 实验细化

这是当前最优先实验。它的目的不是马上提高 same-track，而是证明正确旧 continuity source 能重新进入候选池。

操作变量：runtime-owner only vs runtime+continuity dual-owner enumeration。

固定条件：ranking、attach threshold、promotion 策略保持不变。

核心事件：M2 reentry_after_archive、M3 continuity_owner_conflict、M1 long_gap_reentry。

主指标：SVR、Claim Coverage@k、source_drop_reason、owner overwrite count。

通过条件：目标 continuity source 在主要 hard events 中从不可见变为可见，且 provenance 不丢失。

## 8.2 E4：Episodic Bundle Recall 实验细化

E4 在 E2/E3 之后执行。只有当 source 可见性恢复后，episodic bundle 的价值才可被干净评估。

操作变量：轻量 continuation handle vs episodic continuity bundle。

写入时机：active->dormant、pre-archive、identity conflict 前、long-gap 高风险消失边界。

召回维度：continuity lineage、gap compatibility、support shape、motion signature、concept compatibility。

主指标：bundle visibility、bundle access precision/recall、gap-conditioned recall、STAC、FEAR。

通过条件：在 long-gap 与 after_archive 事件中 STAC 提升，同时 FEAR 不显著恶化。

## 8.3 E5：Attach/Promotion 解耦实验细化

E5 的实验重点是证明 temporary attach 可以先恢复旧连续性，而不立即篡改 semantic head。

对照组：coupled attach+promotion、immediate promotion、decoupled attach + deferred promotion。

主指标：STAC、head churn、false promotion、attach survival across frames、promotion delay。

关键判断：若 STAC 上升但 head churn 不上升，说明解耦有效；若 STAC 依赖 immediate promotion，说明 attach state 设计仍不充分。

# 9. 消融矩阵与反事实实验

消融必须围绕结构机制，而不是围绕零散参数。下面的矩阵可作为后续论文表格的原型。

| 编号 | 消融项 | 操作 | 验证目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | binary objectness | 关闭连续 objectness，回退硬阈值。 | 验证 perception 改造价值。 |
| A2 | bbox-only proposal | 关闭 support-region proposal。 | 验证 object-aligned representation 对后续 memory 的作用。 |
| A3 | prototype-only concept | 禁用 lineage-level binding。 | 验证 lineage 主干必要性。 |
| A4 | runtime-owner only | 禁用 continuity owner 枚举。 | 验证当前主断点。 |
| A5 | dual-owner without provenance | 保留双枚举但去掉来源记录。 | 验证审计可解释性。 |
| A6 | continuation handle only | 不使用 episodic bundle。 | 验证 bundle 的长间隔价值。 |
| A7 | no anchor | 禁用 recovery anchor。 | 验证最小恢复源作用。 |
| A8 | coupled attach-promotion | attach 成功立即 promotion。 | 验证解耦必要性。 |
| A9 | flat budget | 所有 memory 共用一个预算。 | 验证 layer-wise governance。 |
| A10 | no protection | 禁用 protected-source reserve。 | 验证保护关键 source 的价值。 |

表 10：结构消融矩阵

## 9.1 反事实实验

反事实实验用于回答“如果关键机制被破坏，系统是否按预期失败”。这比只展示成功曲线更有说服力。

把正确 continuity_lineage_id 替换为相邻错误 lineage：预期 same-lineage 可能仍可，但 same-track-after-concept 下降。

保留正确 source，但在 claim-builder 中降低其 priority：预期 SVR 不变，Claim Coverage@k 下降。

保留 attach，但强制 immediate promotion：预期短期 same-prototype 可能上升，head churn 与 false promotion 上升。

保留 bundle，但随机打乱 gap metadata：预期 false episodic attach 上升。

保留 budget，但移除 protected-source reserve：预期 memory growth 可控但 long-gap recall 受损。

# 10. 统计与结果判读规范

即使实验多为 synthetic/controlled episodes，也必须采用严谨结果判读。尤其要避免只报告最佳 run 或只看全局均值。

## 10.1 事件级配对比较

所有关键机制实验都应采用 event-level paired comparison。对于每个 event_id，记录 baseline 与 variant 的层级结果，然后统计从失败到成功、从不可见到可见、从错误 attach 到正确 attach 的转换比例。

## 10.2 随机性与置信区间

如果 synthetic episode 含随机运动、干扰物、噪声或预算顺序，应至少固定多个 seeds，并报告 bootstrap confidence intervals。若数据量暂时较小，也应报告事件数、成功数和失败数，而不是只给小数。

## 10.3 结果判读优先级

1.   先看感知层是否足以支持后续模块；

2.   再看正确 continuity source 是否可见；

3.   再看 claim-builder 是否把正确 source 排进 top-k；

4.   再看 attach 是否发生且是否能跨帧存活；

5.   再看是否 promotion，以及 promotion 是否造成 head churn；

6.   最后看整体 U-Recall、PFR 或总体 recovery。

## 10.4 报告格式要求

每张结果表必须包含 raw numerator/denominator，不能只给小数。比如 same-track-after-concept = 9/17，而不是只写 0.529。这样能避免少量事件导致的假稳定。

# 11. 失败归因与诊断树

失败归因必须标准化。后续所有 failed events 应进入统一分类，不允许只写 mixed failure。mixed 只能作为临时类别，且必须说明无法拆开的原因。

| 代码 | 失败类型 | 定义 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 | perception_absent | 目标对象没有形成有效 proposal。 | 回 perception，检查 objectness/support。 |
| F1 | proposal_bad_quality | proposal 存在但 support/bbox 不足以支撑匹配。 | 修 region refine 或 quality gating。 |
| F2 | active_match_wrong | 短时 identity 绑定错误。 | 修 identity cost/reroute。 |
| F3 | lineage_routing_wrong | 概念主干归属错误。 | 修 lineage binding/split/merge。 |
| F4 | source_invisible | 正确 continuity source 未进入候选池。 | 修 dual-owner/enumeration。 |
| F5 | source_filtered | 正确 source 进入后被过滤。 | 检查 threshold/dedup/budget。 |
| F6 | claim_rank_wrong | 正确 source 可见但排序低。 | 修 claim score。 |
| F7 | attach_blocked | 正确 claim 存在但 attach 状态未触发。 | 修 attach state gate。 |
| F8 | promotion_error | attach 后 promotion 错误。 | 修 deferred promotion。 |
| F9 | memory_governance_damage | source 被遗忘或预算误删。 | 修 protection/consolidation。 |

表 11：失败归因分类

## 11.1 诊断树

失败诊断树

If no proposal: F0/F1
Else if active match wrong before gap: F2
Else if lineage wrong: F3
Else if target continuity source not in source pool: F4
Else if source in pool but filtered: F5
Else if source rank too low: F6
Else if claim good but no attach: F7
Else if attach good but head/prototype wrong: F8
Else if source disappeared due to budget/forgetting: F9
Else: mixed, require manual event replay

# 12. 审计日志与数据结构规范

日志不是附属物，而是实验本体的一部分。没有 trace 的成功案例不能算强证据。

| 日志 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| event_trace.jsonl | 每个 event 的总体状态与最终结果。 | event_id、frames、expected_outcome、actual_outcome、failure_code。 |
| source_pool_trace.jsonl | claim-builder 前的所有候选 source。 | source_kind、runtime_owner、continuity_owner、visibility_score、filter_reason。 |
| owner_transition_trace.jsonl | prototype/anchor/continuation 的 owner 变化。 | before/after runtime owner、before/after continuity owner、code_location。 |
| claim_trace.jsonl | source 到 claim 的排序与分数。 | claim_score、rank、selected_flag、evidence_breakdown。 |
| attach_state_trace.jsonl | attach 状态机变化。 | none/tentative/temporary/verified/promoted/rejected。 |
| promotion_trace.jsonl | head promotion 与 lineage head 变化。 | old_head、新 head、delay、evidence_frames、reason。 |
| memory_governance_trace.jsonl | budget、保护、巩固、遗忘事件。 | operation、object_id、layer、priority、damage_flag。 |

表 12：审计日志规范

## 12.1 ClaimSourceRecord 建议 schema

ClaimSourceRecord

{
  event_id: str,
  frame_idx: int,
  proposal_id: str,
  source_kind: enum(runtime_owner, continuity_owner, anchor, continuation, prototype_head, dormant_track),
  source_object_id: str,
  source_runtime_owner_lineage_id: int,
  source_continuity_lineage_id: int,
  raw_visibility_score: float,
  filtered_flag: bool,
  filter_stage: str,
  filter_reason: str,
  claim_score: float,
  claim_rank: int,
  selected_flag: bool
}

## 12.2 AttachStateRecord 建议 schema

AttachStateRecord

{
  event_id: str,
  frame_idx: int,
  attach_id: str,
  source_object_id: str,
  target_lineage_id: int,
  previous_state: enum,
  new_state: enum,
  evidence_summary: dict,
  promotion_allowed: bool,
  promotion_triggered: bool,
  reject_reason: str
}

# 13. 可视化与论文图表计划

可视化不只是展示效果，而是实验诊断工具。后续至少要固定三类可视化：单事件回放、时间线、记忆结构图。

| 编号 | 图名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 图 1 | 总体四流框架 | 展示 perception / identity / episodic memory / semantic lineage 的数据流。 |
| 图 2 | source visibility 修复前后 | 展示 runtime-only 与 dual-owner 的 source pool 对比。 |
| 图 3 | hard re-entry 事件时间线 | 展示 objectness、track state、lineage、source、attach、promotion。 |
| 图 4 | same-lineage vs same-track | 证明概念重认和实例恢复不同。 |
| 图 5 | attach/promotion 状态机 | 展示 temporary attach 与 deferred promotion。 |
| 图 6 | budget sweep | 展示记忆分层占用与 recall under pressure。 |

表 13：优先论文图表

## 13.1 单事件回放模板

上半部分：关键帧、support region、refined bbox、active track id。

中间部分：source pool，区分 runtime owner、continuity owner、anchor、continuation。

下半部分：claim ranking、attach state、promotion state、最终 lineage/prototype/track。

右侧附表：event expected outcome、actual outcome、failure_code、source_drop_reason。

# 14. 实验运行规范与产物目录

为了保证可复现，所有实验运行都应使用固定目录结构与命名规范。

推荐实验目录

experiments/
  configs/
    stage_E2_dual_owner.yaml
  event_ledgers/
    track_c_long_gap_events.yaml
  runs/
    2026-04-27_E2_dual_owner_seed001/
      config.yaml
      metrics.json
      event_trace.jsonl
      source_pool_trace.jsonl
      attach_state_trace.jsonl
      figures/
      reports/
  reports/
    stage_E2_summary.md
    paper_tables/

## 14.1 每次实验必须记录

experiment_name、stage_tag、git_commit、config_hash、seed。

benchmark_subset、event_ids、event_family。

primary metrics、secondary metrics、failure slicing。

是否产生可视化、是否产生逐事件 replay。

与前一版本相比的 paired comparison。

## 14.2 推荐命令接口

推荐 CLI

run_event --event-id M3-LG-017 --config configs/stage_E2_dual_owner.yaml
run_suite --ledger event_ledgers/track_c_long_gap_events.yaml --config configs/stage_E2_dual_owner.yaml
inspect_source_pool --event-id M3-LG-017 --frame 705
inspect_owner_history --prototype-id 3
compare_event --event-id M3-LG-017 --baseline B0 --variant B2
make_failure_report --run runs/2026-04-27_E2_dual_owner_seed001

# 15. 阶段准入/退出门槛

| 门槛 | 名称 | 通过条件 | 未通过动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | 审计准入 | event trace、source trace、owner trace 可用。 | 否则不进入机制实验。 |
| G1 | source 可见性 | 关键 long-gap events 中目标 continuity source 可见。 | 否则继续修 enumeration。 |
| G2 | claim 可排序 | 目标 source 可进入 top-k，且错误抢占可解释。 | 否则修 claim scoring。 |
| G3 | episodic 可召回 | bundle access 与 STAC 在 long-gap 事件上改善。 | 否则修 bundle 写入/检索。 |
| G4 | attach 可独立 | temporary attach 能成立且不立即 promotion。 | 否则修 attach state machine。 |
| G5 | promotion 稳定 | STAC 提升同时 head churn 不恶化。 | 否则修 deferred promotion。 |
| G6 | 治理可长期运行 | budget sweep 中 protected sources 存活且 memory growth 可控。 | 否则修 protection/consolidation。 |

表 14：阶段准入/退出门槛

# 16. 论文证据链设计

最终论文不应只讲“我们提出一个 memory module”。更强的证据链应当按机制逐级展开。

| 编号 | 论文主张 | 对应证据 |
| --- | --- | --- |
| 主张 1 | object-aligned support region 比粗 bbox 更适合作为在线对象形成基础。 | P 族 benchmark + perception 消融。 |
| 主张 2 | lineage 是比单 prototype 更稳定的概念主身份。 | C 族 benchmark + prototype-only 消融。 |
| 主张 3 | long-gap recovery 的第一断点是 continuity source visibility。 | E2 source visibility before/after + 负对照 NC4。 |
| 主张 4 | episodic continuity bundle 能支持旧经历召回。 | E4 gap-conditioned recall + bundle 消融。 |
| 主张 5 | attach/promotion 解耦能缓解稳定性与恢复冲突。 | E5 STAC vs HCR tradeoff + immediate promotion 负对照。 |
| 主张 6 | 分层记忆治理能在预算压力下保留关键恢复能力。 | E6 budget sweep + protected-source 消融。 |

表 15：论文主张与证据映射

# 17. 风险控制与纠偏规则

| 编号 | 风险 | 表现 | 纠偏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险 1 | 表面稳定 | 通过强 suppression 降低 FP 或 head churn，但 recovery path 被压死。 | 任何 head 稳定改动必须同时看 STAC 和 continuation access。 |
| 风险 2 | 候选污染 | dual-owner 枚举导致 source pool 变脏，false attach 上升。 | 先允许可见性恢复，再通过 claim scoring 和 attach state 控制。 |
| 风险 3 | 概念/实例混淆 | same-lineage 上升被误读为 same-track 恢复。 | 所有报告必须并列输出 same-lineage、same-prototype、same-track。 |
| 风险 4 | 过早 promotion | 为了恢复 old prototype，导致 head churn 增加。 | 使用 temporary attach 与 deferred promotion 分离。 |
| 风险 5 | 预算误伤 | forgetting 删除关键 source。 | 引入 protected-source reserve 与 forgetting damage 指标。 |
| 风险 6 | 日志泛滥但不可用 | trace 很多却无法回答问题。 | 每个 trace 必须服务于 failure_code 与 decision tree。 |

表 16：实验风险与纠偏规则

# 18. 第一批优先执行实验清单

下面是最先应该执行的一组实验。它们的顺序比数量更重要。不要跳过 E0/E1 直接做复杂 memory。

| 顺序 | 实验 | 动作 | 产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立 event ledger | 把 Track A、Track C 和已知 hard cases 全部事件化。 | event_ledger.yaml |
| 2 | 跑 current baseline forensic audit | 按五层 failure slicing 输出当前失败分布。 | stage_E1_report |
| 3 | 做 owner overwrite trace | 定位 prototype/continuation/anchor 的 owner 改写点。 | owner_transition_trace |
| 4 | runtime-only vs dual-owner | 只改枚举，不改 ranking。 | SVR before/after |
| 5 | source visible but attach fail 分析 | 把失败从 visibility 转移到 ranking/attach 层。 | claim failure report |
| 6 | episodic bundle 最小实现实验 | 只在 long-gap hard cases 写入/检索 bundle。 | bundle lifecycle |
| 7 | temporary attach 实验 | 允许 attach 不 promotion。 | attach state trace |
| 8 | budget pressure micro benchmark | 测试关键 source 是否被误删。 | budget sweep report |

表 17：第一批优先实验清单

## 18.1 最重要的第一周目标

第一周最重要的目标不是提升分数，而是让每个 hard re-entry 事件都能回答三个问题：正确 continuity source 是否存在；是否进入了 source pool；如果没有进入，是哪个函数、哪个过滤器、哪个 owner overwrite 导致它消失。只要这三个问题能稳定回答，后续实验就会从盲调进入机制调试。

# 附录 A. 指标字典

| 缩写 | 名称 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| SVR | Source Visibility Rate | 正确 continuity source 进入 source pool 的事件比例。 |
| CC@k | Claim Coverage@k | 正确 source 在 claim ranking top-k 中出现的比例。 |
| STAC | Same-Track-After-Concept | 正确归入旧 lineage 后进一步恢复旧 track 的比例。 |
| FEAR | False Episodic Attach Rate | 错误 attach 到旧 continuity chain 的比例。 |
| HCR | Head Churn Rate | lineage head 在单位活跃时间内变更频率。 |
| PSS | Protected Source Survival | 受保护 source 在需要恢复时仍存活的比例。 |
| FD | Forgetting Damage | 启用遗忘后 hard recall 相对无遗忘基线的下降。 |

# 附录 B. 事件命名规范

建议使用 FAMILY-SCENE-ID 的格式。例如：

事件 ID 示例

P-OBJ-001   perception object appearance event
I-OCC-004   short occlusion identity event
C-DRIFT-006 concept drift event
M-LG-017    long-gap memory recovery event
M-ARC-009   reentry after archive event
G-BUD-003   budget pressure event

# 附录 C. 周报与实验报告模板

每周实验报告建议固定为以下结构：

1.   本周目标：本周试图证伪/验证哪个假设。

2.   实验配置：baseline、variant、config_hash、event set、seeds。

3.   主结果：按五层指标报告 raw counts 与比例。

4.   事件级配对：列出成功转换、失败转换和异常转换。

5.   失败切片：按 F0-F9 分类。

6.   关键 replay：至少展示 2 个成功事件与 2 个失败事件。

7.   结论：当前失败是否已经从 visibility 转移到 ranking/attach/promotion/governance。

8.   下周动作：只列 1–3 个最重要的结构性动作。

# 结语：这份实验规划书的真正用途

这份文档的用途不是让项目看起来更大，而是让项目不再靠感觉推进。NOPS-OWR 的难点在于系统内部已经出现多层身份与记忆结构，单一指标无法判断真实进步。后续每个改动都必须被事件化、分层化、可回放、可证伪。

如果这套实验体系执行到位，后续开发会出现一个很关键的变化：你不再需要问“这次为什么没涨点”，而是能直接看到正确 continuity source 是没进候选、被过滤、排序低、attach 被挡、promotion 错误，还是被 budget/forgetting 误伤。到那时，系统才真正具备研究级可控性。